6 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 2,  08-530 Dęblin

NIP 716-22-70-294

REGON 431023467

Strona internetowa: www.szpitaldeblin.pl

znak sprawy: 22/LOG/2017

### ZAPYTANIE OFERTOWE

na zapewnienie wielobranżowego budowlanego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Szpitala nr 90 w tym doprowadzenie ciepłej wody i zimnej wody do pokoi łóżkowych wraz z dostosowaniem sanitariatów oraz modernizacją instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania,  wentylacyjnych, gazów medycznych”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej 
niż 30 000 EURO prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie 
z zapisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią – SP ZOZ w Dęblinie

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Z A T W I E R D Z A M :

Data: 28.06.2017r.

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Diana Kleczkowska, tel./fax. (81) 551 85 10; w godz. 8.00-15.00 w dni robocze oprócz sobót.

#### II. OZNACZENIE i TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest, jako 22/LOG/2017 i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. We wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji w tej sprawie należy powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie wielobranżowego budowlanego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Szpitala nr 90 w tym doprowadzenie ciepłej wody i zimnej wody do pokoi łóżkowych wraz z dostosowaniem sanitariatów oraz modernizacją instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania,  wentylacyjnych, gazów medycznych”. Zamawiający informuje, że roboty budowlane zostaną zakontraktowane na kwotę 5 389 537,69 zł brutto. Termin realizacji zadania budowlanego zakreślono na okres od daty podpisania umowy tj. od 03.07.2017r. do 30.09.2018r. Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany prowadzić roboty oraz dokonywać przekazania części robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zakres usługi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót w następujących branżach:

- architektoniczno - konstrukcyjna

- niskoprądowa

- gazy medyczne

- elektroenergetyczna

- sanitarna, w tym wentylacja i klimatyzacja

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych 
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414) oraz wytyczne Zamawiającego określone w umowie, a w szczególności:

1. kontrola zgodności przebiegu robót z umową,

2. kontrola jakości i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, pozwoleniem na budowę 
i obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3. kontrola ilości i wartości wykonanych robót,

4. kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

5. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

6. przedstawianie do zatwierdzenia Zamawiającemu sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni od daty otrzymania ich od Wykonawcy robót lub Zamawiającego,

8. uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach technicznych,

9. sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz 
o parametrach technicznych i jakościowych niezgodnych z dokumentacją techniczną,

10. informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ 
na termin realizacji inwestycji, jakość robót, postępie w realizacji zakresu rzeczowego robót,

11. występowanie do autora projektu o wyjaśnienia w sprawie projektu budowlanego i wykonawczego,

12. stwierdzenie aktualnego stanu wykonania robót w razie przerwania ich realizacji oraz w innych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości, i wartości wykonywanych robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym (inwentaryzacja),

13. bieżące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez kierownika budowy 
w dzienniku budowy,

14. sprawdzenie faktury końcowej przedłożonej przez Wykonawcę w terminie 2 dni od daty jej otrzymania od Wykonawcy robót lub Zamawiającego,

15. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów i całości wykonanych robót budowlanych, najpóźniej w terminie 2 dni od daty zgłoszenia,

16. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

17. występowanie do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót w przypadku pojawienia się takiej sytuacji, ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyn,

18. kontrolę przebiegu realizacji robót min. 3 razy w tygodniu, oprócz powiadomień odbiorów, zgłaszanych przez Wykonawców.

19. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych 
z udziałem wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego, a także 
w zależności od potrzeb projektanta,

20. sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

CPV - 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego,

CPV - 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi,

CPV - 71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli,

CPV - 71521000-6 – Usługi nadzorowania placu budowy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

#### IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            - Termin wykonania zamówienia:  od podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych, nie później niż 31.10.2018 r.

- Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego tj.  6 Szpital Wojskowy 
z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 
ul. Szpitalna 2.

#### V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

#### 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na nadzorowaniu budowy o wartości kosztorysowej robót nie mniejszej 
niż 4 000 000,00 zł netto.

#### 2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy dysponują następującymi osobami :

    - Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie robót konstrukcyjno budowlanych posiadający co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe, 
w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jako: kierownik budowy lub/i kierownik robót lub/i inspektor nadzoru). Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych powinien posiadać uprawnienia budowlane 
do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,  w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

    - Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych - powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami lub nadzorowaniu robót, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

    - Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie robót elektrycznych – winien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami lub nadzorowaniu robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Inspektor nadzoru w zakresie robót elektrycznych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

#### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę nie mniejszą niż  200 000,00 złotych.

#### VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda oświadczenia 
o spełnieniu warunku (zawartego w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego).

- W celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda zaświadczenia osób, które będą wykonywały czynności o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z dowodem opłacenia składek na ubezpieczenie zbiorowe.

- Wykonawca powinien załączyć  do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo  do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

#### VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

#### VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Do oferty należy załączyć wypełniony Załącznik Nr 1 (oferta).

  - Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione                   w punkcie VI Zapytania ofertowego.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona  za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

  - Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Zaproszenia do składania ofert.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. Każdy wykonawca ma obowiązek udowodnienia w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają adekwatne uprawnienie do składania oświadczeń woli.

  - Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,  o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  - Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Zaleca się, aby oferta była trwale spięta.

  - Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami                         w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:

- nazwa i adres Wykonawcy;

- nazwa i adres Zamawiającego;

- oznaczenie „Zapytanie ofertowe nr 22/LOG/2017 – Nadzór inwestorski”;

- Napis: „Nie otwierać przed dniem 06.07.2017r., godz. 11.00” (termin otwarcia ofert).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany                    po upływie terminu składania ofert.

p. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak                    w punkcie m,  w Siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala. Pokój nr 208, II piętro, do dnia: 06.07.2017 roku, godzina: 10:30.

r. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój                   nr 203, o godzinie: 11:00

#### IX. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

  - Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji.

- Cena ta będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.

- Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia.

#### X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### XI. KRYTERIA OCENY OFERT

  - Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Ocena cenowa oferty		-	100 %

  - Ocena punktowa oferty

Punktacja dla kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji   
do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danej ofercie.

Wartość punktowa ceny = Rc Cmin/Cn

Rc -	ranga kryterium cenowego

Cmin -	najniższa cena spośród oferowanych

Cn -	cena danej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

#### XII. WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączonym wzorze umowy – Załącznik Nr 3 
do Zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego

### O F E R T A

| Numer postępowania | 22/LOG/2017 |
| --- | --- |

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 22/LOG/2017 na zapewnienie wielobranżowego budowlanego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 
pn. „Przebudowa budynku Szpitala nr 90 w tym doprowadzenie ciepłej wody 
i zimnej wody do pokoi łóżkowych wraz z dostosowaniem sanitariatów oraz modernizacją instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania,  wentylacyjnych, gazów medycznych”, oferujemy realizację zamówienia na kwotę:

Cena oferty brutto : .................... PLN (słownie : ................................................. )

Wartość netto: ..................... PLN (słownie : ...............................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi .............................. %

Kwota VAT ..................... PLN (słownie: ....................................................)

U W A G A:

Wszystkie kwoty muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.

  - Oświadczamy, że załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy (załącznik nr 3) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –  w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z umowy i  Zapytania ofertowego.

  - Oświadczamy, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert*/ okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie*, wykonaliśmy co najmniej 
1 usługę polegającą na nadzorowaniu budowy o wartości kosztorysowej robót 
nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto.

  - Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

..............................................................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

| Numer postępowania | 22/LOG/2017 |
| --- | --- |

Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie (Informacje pozwalające na ocenę spełnienia warunków określonych w pkt V ppkt.2 Zapytania ofertowego) |
| --- | --- | --- | --- |

.................................., data ......................

..............................................................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania ofertowego

### U M O W A  (wzór)

zawarta w dniu …………………………… roku w Dęblinie pomiędzy:

6 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 08-539 Dęblin, reprezentowanym przez:

- Wojciech ZOMER			-	Dyrektor

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez:

- ............................................		-	.......................................

- ............................................		-	.......................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego (numer postępowania 22/LOG/2017), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu wielobranżowego budowlanego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Szpitala nr 90 w tym doprowadzenie ciepłej wody i zimnej wody do pokoi łóżkowych wraz z dostosowaniem sanitariatów oraz modernizacją instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania,  wentylacyjnych, gazów medycznych”.

§ 2

1.	Zakres usługi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót w następujących branżach:

- architektoniczno - konstrukcyjna

- niskoprądowa

- gazy medyczne

- elektroenergetyczna

- sanitarna, w tym wentylacja i klimatyzacja

2.	Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414) oraz wytyczne Zamawiającego określone w umowie, a w szczególności:

1.	kontrola zgodności przebiegu robót z umową zawartą pomiędzy Konsorcjum firm: VARCO Tomasz Jezutek (Lider) , INSTALPROJEKT SOLUTIONS Sp. z o. o., ul. Ratuszowa 11 lok. 265, 03-450 Warszawa a 6 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin,

2.	kontrola jakości i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3.	kontrola ilości i wartości wykonanych robót,

4.	kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

5.	sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

6.	przedstawianie do zatwierdzenia Zamawiającemu sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni od daty otrzymania ich od Wykonawcy robót lub Zamawiającego,

7.	uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach technicznych,

8.	sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz o parametrach technicznych i jakościowych niezgodnych z dokumentacją techniczną,

9.	informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na termin realizacji inwestycji, jakość robót, postępie w realizacji zakresu rzeczowego robót,

10.	występowanie do autora projektu o wyjaśnienia w sprawie projektu budowlanego i wykonawczego,

11.	stwierdzenie aktualnego stanu wykonania robót w razie przerwania ich realizacji oraz w innych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości, i wartości wykonywanych robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym (inwentaryzacja),

12.	bieżące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy,

13.	sprawdzenie faktury końcowej przedłożonej przez Wykonawcę w terminie 2 dni od daty jej otrzymania od Wykonawcy robót lub Zamawiającego,

14.	sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów i całości wykonanych robót budowlanych, najpóźniej w terminie 2 dni od daty zgłoszenia,

15.	potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

16.	występowanie do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót w przypadku pojawienia się takiej sytuacji, ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyn,

17.	kontrolę przebiegu realizacji robót min. 3 razy w tygodniu, oprócz powiadomień odbiorów, zgłaszanych przez Wykonawców.

18.	organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego, a także w zależności od potrzeb projektanta,

19.	sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót uzupełniających lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację.

§ 3

            - Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych, nie później niż 31.10.2018r.

            - Zamawiający może zmienić termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 w przypadku zmiany terminu zakończenia prac wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 4

- Inspektor Nadzoru uzyskuje prawo do wydawania kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzających wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.

- Inspektor Nadzoru może żądać od kierowników budowy i robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu prób i sprawdzeń przewidzianych w odrębnych przepisach i w umowie o wykonanie robót, oraz po sprawdzeniu kompletu dokumentów odbiorowych, Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o zakończeniu robót i o gotowości do odbioru.

- Inspektor Nadzoru sprawdzi kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.

- W terminie 3 dni od daty końcowego odbioru robót Inspektor Nadzoru dostarczy Zamawiającemu rozliczenie końcowe zadania.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót poleceń w sprawach robót zamiennych.

§ 5

            - Koordynatorem wykonywanych czynności przez inspektorów nadzoru ustanawia się Inspektora Nadzoru robót ………………………………….. Pana/Panią …………………………………………

            - Do kontaktów przy realizacji przedmiotu ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana/Panią …………………………………………

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.	przekazanie 1 kompletu dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Szpitala nr 90 w tym doprowadzenie ciepłej wody                   i zimnej wody do pokoi łóżkowych wraz z dostosowaniem sanitariatów oraz modernizacją instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania,  wentylacyjnych, gazów medycznych”;

2.	przekazanie kopii umowy o roboty budowlane wraz z niezbędnymi załącznikami;

3.	zapłata za pełnienie funkcji inspektora Nadzoru.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że inspektorzy nadzoru skierowani do realizacji zadania posiadają uprawnienia:

- budowlane z dnia………………..

- elektryczne z dnia……………….

- sanitarne z dnia………………….

oraz stosowne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i opłacili składkę.

§ 8

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi :

netto 			……………… ,-zł  ( słownie :………………………..  )

podatek VAT	……………… ,-zł  ( słownie :……..………….……..  )

brutto			……………… ,-zł  ( słownie :…………….………..  )

§ 9

1.	Strony ustalają, że płatność będzie realizowana na podstawie wystawionej i dostarczonej po zakończeniu realizacji zadania faktury VAT w terminie do 30 dni na konto Wykonawcy podane na fakturze.

2.	Za dzień spełnienia świadczenia, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§10

1.	Inspektor Nadzoru płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §2 ust. 2 ppkt 6 niniejszej umowy w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień zwłoki;

b)	za zwłokę w odbiorze robót zgłaszanych do odbioru z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru 200,00 zł netto za każdy dzień zwłoki;

c)	za stwierdzenie przez Zamawiającego (lub kontrolujących realizowane zadanie), dopuszczenie zastosowania materiałów o parametrach jakościowych i technicznych niezgodnych z dokumentacją projektową 5.000,00 zł netto za każdy element niezgodny z dokumentacją,

d)	odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 umowy.

2.	Naliczone kary umowne będą potrącone z faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru.

§11

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się naprawić tę szkodę.

§12

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w następujących wypadkach:

1.1. Inspektor Nadzoru nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, części obowiązków, lub przerwał ich wykonywanie w sytuacji gdy Wykonawca realizuje roboty, zaś przerwa w wykonywaniu czynności przez inspektora nadzoru trwała dłużej niż 5 dni,

1.2. jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub nie wykonuje części obowiązków i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

1.3. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Inspektor Nadzoru ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

2.1. jeżeli Zamawiający zawiadomi Inspektora Nadzoru, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inspektora Nadzoru,

2.2. w przypadku przerwy w robotach ponad 3 miesiące z przyczyn od niego niezależnych.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w pkt. 1 i 2.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 ppkt.1.1. i 1.2. Inspektor Nadzoru nie otrzyma wynagrodzenia.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w pkt.1 ppkt.1.3. i w pkt.2 inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do wartości robót wykonanych do dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Zmiany umowy

§ 13

1.	Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

a)	Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku późniejszego zakończenia przez Wykonawcę realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Szpitala nr 90 w tym doprowadzenie ciepłej wody i zimnej wody do pokoi łóżkowych wraz z dostosowaniem sanitariatów oraz modernizacją instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania,  wentylacyjnych, gazów medycznych”.

§14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

# WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY