## *ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ*

## .....................................

 */ pieczęć wykonawcy/*

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr etapu*** | ***Opis robót*** | ***Oferowana data ukończenia*** | ***Wartość netto*** | ***Kwota VAT*** | ***Cena brutto*** |
| **Etap I** | - wykonanie prac rozbiórkowych- roboty ziemne- prace fundamentowe wraz z izolacją: ławy- wykonanie ścian fundamentowych- wykonanie izolacji fundamentów- wykonanie płyty szybu windowego- stopy- wykonanie podkładów pod posadzkę + posadzka betonowa- wykonanie ścian murowanych zewnętrznych parteruInstalacje zewnętrzne sanitarne:- wykonanie kanalizacji sanitarnej- wykonanie instalacji wodociągowej- wykonanie instalacji wody ciepłej, cyrkulacji i centralnego ogrzewaniaInstalacje zewnętrzne elektryczne:- wykonanie nowego zasilania ze stacji transformatorowej i usunięcie kolizji kablowej z rozbudową budynku***Termin zakończenia robót i odbioru prac w zakresie etapu I: do 15 listopada 2019r.*** |  |  |  |  |
| **Etap II** | *Obejmuje wszystkie pozostałe prace.* ***Termin zakończenia robót i odbioru prac w zakresie etapu II: do 30 września 2020r.*** |  |  |  |  |
| **Razem**  | X |  |  |  |  |

.............................................. .........................................

 *Miejscowość, data Pieczęć, podpis*